**Personnages :**

* **Zakaria** – Chef de projet
* **Arthur** – Responsable technique
* **Gaël** – Client exigeant / "casse-couilles"
* **Jean** – Client neutre / pragmatique

**Zakaria (chef de projet)**  
*D’un ton professionnel*

Bonjour à tous. Merci d’être présents. On va faire le point sur l’avancement du projet de refonte de votre portail client. Je propose qu’on commence par un rappel rapide des objectifs, puis Arthur nous donnera l’état d’avancement technique, et enfin, on discutera de la demande de modification reçue en début de semaine.

**Arthur (responsable technique)**

Merci Zakaria.  
Côté technique, on est dans les temps. L'authentification est terminée, la base de données client est connectée, et on commence à intégrer les pages dynamiques.  
On a juste noté une incohérence sur les maquettes de la page “Profil utilisateur”. Gaël, tu voulais une refonte complète ?

**Gaël (client exigeant)**

Oui, alors... J’ai regardé ce que vous avez fait et franchement, ce n’est pas ce que j’avais en tête. Je veux qu’on rajoute un chatbot, un export PDF personnalisé, et un mode sombre. C’est quand même pas compliqué, non ? On est en 2025 là…

**Zakaria (chef de projet)**  
*Reste calme*

D’accord, merci pour ces retours Gaël. Juste pour être clair, ces éléments n’étaient pas dans le périmètre initial.  
Ce que je vous propose, c’est de faire une **analyse d’impact** avec Arthur, pour évaluer les coûts, les délais et les ressources nécessaires. Ensuite on pourra décider ensemble si on les intègre maintenant ou dans une prochaine version.

**Jean (client neutre)**

Honnêtement, je trouve l’idée du chatbot intéressante, mais il ne faut pas décaler tout le projet pour ça. On a besoin de la version de base en ligne dans deux mois, sinon on perd notre saison haute.

**Arthur (responsable technique)**

Exactement. Intégrer un chatbot, ça veut dire nouvelle API, nouvelle interface, tests de sécurité... On peut le prévoir **en phase 2**, une fois la V1 livrée.  
Pour le PDF et le mode sombre, c’est faisable, mais il faudra décaler d’au moins 2 semaines.

**Gaël**

Deux semaines ? Sérieusement ? Pour un PDF et du CSS noir et blanc ? C’est pas de la NASA les gars…

**Zakaria (chef de projet)**  
*Professionnel et posé*

Je comprends ton point, mais on parle aussi de qualité, de tests, et de conformité RGPD. On préfère **livrer quelque chose de stable**, plutôt que de bâcler pour faire plaisir.  
Jean, est-ce que tu serais à l’aise avec cette proposition : on valide la V1 avec le périmètre actuel, et on planifie les ajouts en sprint complémentaire juste après ?

**Jean**

Ça me va. Tant qu’on tient le calendrier initial, je suis pour ajouter les nouvelles demandes en version 2.

**Zakaria**

Super, on va formaliser ça dans le compte-rendu. Arthur, tu pourras intégrer l’analyse d’impact pour les trois éléments proposés ?

**Arthur**

Oui, je vous envoie ça demain matin. Et si Gaël a d’autres idées, on peut les lister dans le backlog, pour prioriser ensemble.

**Gaël**

Bon… d’accord. Mais je veux qu’on parle du chatbot dans la prochaine réunion. C’est important.

**Zakaria**

Parfait. Merci à tous pour votre esprit constructif. Prochaine réunion : lundi prochain à 10h. Je vous envoie l’invitation et le CR dans l’après-midi.